БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ

ЕЙӘНСУРА РАЙОНЫ

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ

ҺАКМАР АУЫЛ СОВЕТЫ

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ

ХӘКИМИӘТЕ

453395, Башкортостан республикаһы, Ейәнсура районы,

Арсенов  ауылы,  Мәктәп  урамы, 4

Тел.: (34785) 2-39-35

e-mail: zian_arsenovo@mail.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САКМАРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЗИАНЧУРИНСКИЙ РАЙОН

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

453395, Республика Башкортостан, Зианчуринский р-н,

с.Арсеново  ул. Школьная, 4

Тел.: (34785) 2-39-35

e-mail: zian_arsenovo@mail.ru

КАРАР                                                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 01»  сентябрь  2020 й.                     № 30                       «01»   сентября   2020 г.

Арсен ауылы	                                                                    село Арсеново

Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности Муниципальной  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Сакмарский  сельсовет муниципального района  Зианчуринский  район Республики Башкортостан на  2019-2021 годы»  за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации сельского поселения Сакмарский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан от 28 декабря 2017 года № 42 «Об утверждении  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Сакмарский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан», Администрации сельского поселения Сакмарский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  отчет о реализации и оценке эффективности Муниципальной  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Сакмарский  сельсовет муниципального района  Зианчуринский  район Республики Башкортостан на  2019-2021 годы»  за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

# 2. Обнародовать настоящее  постановление на информационном стенде в здании Администрации сельского поселения Сакмарский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан и  разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Сакмарский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан.

- Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за собой.

| Глава сельского поселения |  | Н.С.Якшигулов |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению Администрации

сельского поселения от «01»сентября 2020 г. № 30

Отчет о реализации и оценке эффективности Муниципальной  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Сакмарский  сельсовет муниципального района  Зианчуринский  район Республики Башкортостан на  2019-2021 годы»

за 2019 год

I. Основные результаты

Муниципальная  программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Сакмарский  сельсовет муниципального района  Зианчуринский  район Республики Башкортостан на  2019-2021 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения от 28 декабря 2018 года № 59.

Основная цель Программы – повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов.

Задачи программы:

-создание экономических и организационных условий для эффективного и рационального использования энергоресурсов;

-  сокращение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг;

- выполнить технические и организационные мероприятия по снижению  использования энергоресурсов;

Ответственный исполнитель:

- Администрация сельского поселения Сакмарский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан;

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году предусматривалось 60 тыс рублей, за 2019 год израсходовано  –  60  тыс. рублей(оплата электроэнергии).

Оценка эффективности Программы произведена с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации основных мероприятий Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов Программы;

оценки эффективности использования финансовых ресурсов;

оценки степени достижения целей и решения задач Программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия.

Степень выполнения непосредственного результата рассчитывается по формуле:

СВнр = НРф / НРп, где:

СВнр - степень выполнения непосредственного результата;

НРф – значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

НРп – плановое значение непосредственного результата.

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Плановое значение непосредственного результата, НРп | Фактически достигнутое значение непосредственного результата, НРф | Степень реализации мероприятий, СВнр = НРф / НРп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Ежегодное заполнение энергетической декларации в подсистеме ГИС "Энергоэффективность" бюджетных учреждений | Контроль потребления энергетических ресурсов, заполнение деклараций освобождает муниципальные объекты от проведения обязательного энергетического обследования | Контроль потребления энергетических ресурсов, осуществляется заполнение энергетических деклараций | 1 |
| 1.1.2 | Размещение в разделе "Энергосбережение" на официальном Интернет-портале Администрации сельского поселения Сакмарский сельсовет р информации об энергосбережении и подбор материалов для этого раздела | Информационное обеспечение среди населения, организаций и предприятий | Информационное обеспечение среди населения, организаций и предприятий | 1 |
| 1.2.1 | Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Администрации сельского поселения Сакмарский сельсовет | Экономия энергетических ресурсов. Информационное обеспечение муниципальных организаций о новых методах экономии ресурсов, проведение общих конференций | Осуществляется информационное обеспечение муниципальных организаций о новых методах экономии ресурсов, проведение общих конференций | 1 |
| 1.2.2 | Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований, бизнес-планов, разработку схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также проведение энергетических обследований | Заключение энергосервисного контракта | Заключение энергосервисных контрактов осуществляется | 1 |
| 1.3.1 | Проведение обучения ответственных за энергетическое хозяйство муниципальных объектов Администрации сельского поселения Сакмарский сельсовет по программе «Энергосбережение и энергетическая эффективность | Экономия энергетических ресурсов в соответствии целевыми показателями | Экономия энергетических ресурсов в соответствии целевыми показателями | 1 |
| 2.1.1 | Ремонт, содержание, техническое обслуживание и устройство новых объектов уличного наружного освещения | Создание условий для бесперебойной работы объектов уличного наружного освещения | Условия созданы | 1 |
| 2.1.2 | Оплата за электроэнергию, в том числе за оказание услуг по энергосервисным контрактам | Оплата за электроэнергию | Оплата осуществляется | 1 |
| 2.1.3 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проведение которых возможно с использованием внебюджетных средств: заключение энергосервисного контракта на осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетического ресурса при эксплуатации системы наружного освещения в Администрация СП Сакмарский сельсовет | Экономия электрической энергии на цели уличного освещения. Для формирования цены контракта применялся метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). | Экономия электроэнергии | 1 |
| 3.1.1 | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической энергии и , воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | Реализация мероприятий по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемого для передачи электрической и тепловой энергии, воды | Реализация мероприятий по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемого для передачи электрической и тепловой энергии, воды | 1 |
| 3.1.2 | Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической энергии, воды, с момента выявления таких объектов | Реализация мероприятий по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды | Реализация мероприятий по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды | 1 |

Степень реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРм=СВнр / N, где

СРм – степень реализации мероприятий;

СВнр – степень выполнения непосредственного результата;

N - количество непосредственных результатов, запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм= 10/ 11=0,91

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов Программы оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:

ССуз = ((Зфкб +Зфмб) / (Зпкб + Зпмб)) х k+ (Зфви / Зпви) х kзви, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб - фактические расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб – плановые расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зфмб – фактические расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб – плановые расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Kзб – весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников;

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов рассчитывается по следующей формуле: Эис = СРм х0,7 + ССуз х0,3, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

СРм = 0,91;

ССуз = 0,57;

Эис = 0,91 х 0,7 + 0,57 х 0,3=0,81;

4. Оценка степени достижения планового значения целевых показателей Программы рассчитана по формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденции развития которых является увеличение значений:

СДмп/ппз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп,

для целевых показателей, желаемой тенденции развития которых является снижение значений:

СДмп/ппз = ЗПмп/пп / ЗПмп/пф,

СДмп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

ЗПмп/пф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

| Наименование целевого показателя программы | ед. изм. | Плановое значение целевого показателя, предусмотренное программой, ЗП мп/пп | Фактическое значение целевого показателя, предусмотренное программой, ЗП мп/пф | степень достижения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 23 | 21,8 | 0,95 |
| Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Администрации сельского поселения Сакмарский сельсовет | % | 60 | 57,4 | 0,96 |
| Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт·ч/м2 | 1,9 | 1,9 | 1,00 |
| Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел | 16 | 9,8 | 0,61 |
| Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 1 | 1 | 1,00 |
| Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | кВт·ч/ м3 | 1,902 | 1,890 | 1,00 |
| Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт·ч/ м2 | 2,382 | 2,169 | 1,00 |
| Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт·ч/м2 | 2,149 | 2,169 | 1,00 |

5. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле: СРмп=∑СДмп/пз/Кмп

СРмп - степень достижения целей и решения задач Программы;

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

Кмп – количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмп/пз>1, значение СДмп/пз принимается равным 1.

СРмп =0,78

6. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы рассчитывается по формуле:

ЭРмп = СРмп * Эис, где:

ЭРмп - эффективность реализации Программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач Программы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий Программы

СРмп = 0,78

Эис = 0,81

ЭРмп= 0,78*0,81=0,63

В результате расчетов эффективность реализации Программы составила - 0,63, что соответствует среднему уровню эффективности реализации.